## Slide 1: Métodos Ágeis
Professor: Daniel Marques
Aula 10 – Engenharia de Software e gestão de times ágeis

## Slide 2: Conteúdo da aula
Manifesto Ágil
Princípios do Manifesto Ágil
Métodos Ágeis
Scrum
XP

## Slide 3: Introdução
Desenvolvimento de software é imprevisível
Empresas operam em ambiente global com mudanças rápidas
Reconhecer e se adaptar as mudanças
Construir software pela metodologia clássica e perceber que as especificações mudam

## Slide 4: Introdução
Métodos ágeis surgem para suprir esta necessidade rápida de mudança
O software é desenvolvido como uma série de incrementos
Seguem uma filosofia diferente focando principalmente nos resultados (processo ainda é importante)
Menos ênfase nas definições de atividades e mais prática e nos fatores humanos

## Slide 5: Temos um problema
Por causa dos problemas acima, surgiu o MANIFESTO ÁGIL
Aplicar essa abordagem em sistemas corporativos de pequeno e médio porte
Gasta-se mais tempo em análises de como o sistema deve ser construído do que o programa e os testes em si
A insatisfação com essas abordagens pesadas levou em 1990, uma grande quantidade de desenvolvedores a propor método ágeis

## Slide 6: Ágil
Rápido

## Slide 7: 1980 - 1990
Um planejamento cuidadoso do projeto
Qualidade da segurança formalizada
Uso de métodos de análise
Projetos apoiados por ferramentas CASE
Um processo de software rigoroso e controlado
Visão baseada nos engenheiros de software responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas de softwares grandes e duradouros, como sistemas espaciais e do governo
Visão do que se tinha de software
Quem criou esta visão de software?

## Slide 8: Manifesto Ágil
Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekun
Alistair Cockburn
Dave Thomas
Documento assinado por 17 pesquisadores
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland

## Slide 9: Manifesto Ágil
Documento formado por
Valores
Princípios
“Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo”

## Slide 10: Manifesto Ágil
Valores
Indivíduos e Interações
Software Funcionando
Colaboração do Cliente
Responder às mudanças
Atividades
Processos e Ferramentas
Documentação compreensível
Negociação do Contrato
Seguir um plano
Maior
que

## Slide 11: Manifesto Ágil
Princípios
Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software de valor
Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas.
Entregar software funcionando com freqüencia, na escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos.
Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto.
Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho.
Satisfazer o cliente
Indivíduos motivados
Aceitar mudanças
Entregar software
Trabalhar em conjunto

## Slide 12: Manifesto Ágil
Princípios
O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara.
Software funcional é a medida primária de progresso.
Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos constantes.
Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade.
Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito.
Conversa cara a cara
Simplicidade
Software Funcional
Ambiente sustentável
Excelência técnica

## Slide 13: Manifesto Ágil
Princípios
As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis.
Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajusta e otimiza seu comportamento de acordo.
Auto-organizáveis
Time

## Slide 14: Métodos Ágeis
Modelos de desenvolvimento de software considerados ágeis
Test-Driven Development
Dynamic System Development Method
Scrum
XP
Crystal Clear
Adaptative Software Development

## Slide 15: Métodos Ágeis
Empresas que usam:
Microsoft
Yahoo
ThoughtWorks
Intel
Google

## Slide 16: Scrum
Modelo ágil de gestão de projeto
Conceito mais importante se chama Sprint (ou ciclo)
Origem na indústria automobilística

## Slide 17: Perfis importantes no Scrum

## Slide 18: Perfis importantes no Scrum
Responsável pelo projeto em si
Indicar quais requisitos são os mais importantes em cada ciclo
Responsável por conhecer e avaliar as necessidades do cliente
Proprietária do produto (product owner)

## Slide 19: Perfis importantes no Scrum
Não é gerente
Não é líder
É um facilitador
Conhece bem o modelo
Solucionador de conflitos
Scrum Master

## Slide 20: Perfis importantes no Scrum
Não é necessariamente dividida em papéis (analista, designer ...)
Todos interagem para desenvolver o produto em conjunto
Recomendado equipes de 6 a 10 pessoas
Scrum team (equipe de desenvolvimento)

## Slide 21: Scrum - Sprint
Ciclo de desenvolvimento de poucas semanas de duração (2 a 4 semanas)
No início é feito um Sprint planning meeting
Equipe se compromete em desenvolver as atividades do Sprint backlog
A product owner se compromete a não trazer novas funcionalidades durante o sprint

## Slide 22: Quadro de atividades

## Slide 23: Scrum - Sprint
Sprint Review Meeting
Verificar o que foi feito
Para depois partir para uma nova Sprint
Sprint
Sprint Retrospective
Avaliar a equipe e os processos (problemas, dificuldades, ideias ..)
Final da sprint

## Slide 24: Scrum – Daily Scrum
Objetivo
Falar o que fez no dia anterior
O que vai fazer no dia seguinte
O que impede de prosseguir
Reuniões rápidas em pé, em frente ao quadro de anotações, pois é uma boa maneira de dissipar o cansaço
Reuniões diárias

## Slide 25: Visão geral do scrum

## Slide 26: XP – Extreme Programming
Foi baseada em diversos valores, princípios e regras como: simplicidade, respeito, comunicação, feedback, coragem
Surgiu nos EUA na década de 1990
Inicialmente adequada a equipes pequenas e médias
Codificação é a principal tarefa

## Slide 27: XP - Valores
Simplicidade
Concentrar nas atividades efetivamente necessárias
Assuma a solução mais simples como a melhor
Use as tecnologias, algoritmos e técnicas mais simples que permitirão atender aos requisitos do usuário-final
Design, processo e código podem ser simplificados a qualquer momento
Respeito
Respeito entre os membros da equipe, assim como entre a equipe e o cliente

## Slide 28: XP - Valores
XP prioriza comunicação de boa qualidade preferindo encontros presenciais.
Encontro presenciais > videoconferências > telefonemas > e-mails
Buscar obter feedback o quanto antes para evitar eventuais falhas de comunicação e aumento do custo da correção
Cliente sabe se o produto que está sendo desenvolvido atende às suas necessidades;
Comunicação
Feedback

## Slide 29: Princípios básicos da XP
A partir dos valores, os princípios básicos do XP são definidos:
Modele um pouco, mostre ao cliente e então modele novamente
Deixe o modelo tão simples quanto possível
Os problemas devem ser solucionados com um conjunto de pequenas modificações
Aceite as mudanças e tenha coragem para reconstruir
A qualidade do trabalho nunca deve ser comprometida. Importância da codificação e dos testes antes da programação
Feedback rápido
Trabalho de Alta Qualidade
Presumir Simplicidade
Mudanças incrementais
Abraçar mudanças

## Slide 30: Atividades da XP

## Slide 31: Dúvidas ou Sugestões?
Desde já, agradeço a todos.